要領様式第１０号　（法第１０条､要領第１２関係）

作成例

工　程　表

（建築物解体工事の場合）

| 作業内容 | １日目 | ２日目 | ３日目 | ４日目 | ５日目 | ６日目 | ○日目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（建築物解体工事の場合）

| 作業内容 | １日目 | ２日目 | ３日目 | ４日目 | ５日目 | ６日目 | ９日目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ①養生シート等の設置 |  |  |  |  |  |  |  |
| ②重機の搬入 |  |  |  |  |  |  |  |
| ③障害物の除去 |  |  |  |  |  |  |  |
| ④建具、畳等の撤去 |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑤石膏ボードの手壊し |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑥手作業による瓦降ろし |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑦機械併用の上屋解体 |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑧木材等の積込・搬出 |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑨混廃の積込・搬出 |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑩基礎・土間の解体 |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑪コン塊の積込・搬出 |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑫養生シート等の撤去 |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑬整地・完了 |  |  |  |  |  |  |  |